

**ГЛАВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЯСИНОВАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06 декабря 2024 г. № 57 П

г. Ясиноватая

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025 – 2030 годы»

Руководствуясь Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 04 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», Федеральным законом от 06 октября 2023 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Донецкой Народной Республики от 14 августа 2023 г. № 468-IIНС «О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике», Уставом муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, принятым решением Ясиноватского муниципального совета Донецкой Народной Республики первого созыва от 10 ноября 2023 г. № 27, Положением об администрации Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики, утвержденным решением  Ясиноватского муниципального совета Донецкой Народной Республики первого созыва от 17 ноября 2023 г. № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025 – 2030 годы» (прилагается).

 2. Общему отделу администрации Ясиноватского муниципального округа направить в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики настоящее постановление для официального опубликования в сетевом издании Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики <https://gisnpa-dnr.ru/>.

 3. Отделу по вопросам организационной работы и внутренней политики администрации Ясиноватского муниципального округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Ясиноватского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» после его вступления в силу.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации А.М. Пеняев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением главымуниципального образованияЯсиноватский муниципальныйокругот 06 декабря 2024 г. № 57 П |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЯСИНОВАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

 **ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НА 2025-2030 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЯСИНОВАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

 **ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НА 2025-2030 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **муниципальной программы** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года» (далее – муниципальная программа). |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики. |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Граждане, организации (по согласованию). |
| **Цель муниципальной программы** | Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, качества и комфорта проживания населения. |
| **Задачи муниципальной программы**  | 1.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики.2. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий.3. Повышение уровня технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Округа.5. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. |
| **Основные мероприятия муниципальной программы** | Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики.Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года». |
| **Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы** | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий.Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период.Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий).Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на планируемый период.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики.Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, подлежащих капитальному ремонту и/или ремонту с использованием субсидии на плановый период. |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2025 – 2030 годы. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Увеличение количества реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в плановый период.Увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидии (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий).Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, составит не менее 30 процентов.Доля капитально отремонтированных и/или отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, подлежащих капитальному ремонту и/или ремонту с использованием субсидии на плановый период, предположительно составит 100 %. |
| **Структура муниципальной программы** | Муниципальная программа состоит из Паспорта Программы, 9 разделов и 6 приложений. |
| **Исполнители муниципальной программы** | Администрация Ясиноватского муниципального округа. |
| **Общий объем финансирования** | Общий объем средств финансирования муниципальной программы 279 000, 00 тыс. руб. |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСИНОВАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

Одним из основных направлений развития муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики (далее – Округ) является создание и развитие качественной, современной и комфортной городской среды.

Создание комфортного и эстетически привлекательного пространства для различных групп населения, включая маломобильные группы, с максимальным сохранением существующей ландшафтной стилистики, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, вовлечение граждан к вопросам благоустройства городской среды является неотъемлемой частью современной комфортной городской среды.

**Дворовая территория** - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями.

**Общественная территория** - территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и иные территории).

К иным территориям относятся в том числе - часть территории площади, парка, набережной, улицы, сквера, земельного участка, позволяющая выполнить мероприятия по благоустройству данной территории, не выполняя мероприятия на всей территории площади, парка и т.д., использовать ее для массового посещения населения, и определенная на заседании общественной комиссии.

По решению общественной комиссии на территории площади, парка, набережной, улицы, скверы, земельного участка могут быть выделены (сформированы) более одной территории. Данные территории при принятии
решения общественной комиссии являются отдельными самостоятельными общественными территориями, которые могут быть благоустроены в рамках настоящей муниципальной программы.

Большинство дворовых территорий Округа имеют ряд недостатков: разрушено покрытие дворовых проездов, отсутствует или пришло в негодность освещение дворовых территорий, отсутствуют или требуют замены урны и лавочки у подъездов, неудовлетворительное состояние детских площадок. Недостаточное количество, неудовлетворительное состояние и отсутствие парковочных мест во дворах приводит к тому, что автолюбители вынуждены размещать транспортные средства на газонах, детских площадках.

Комплексного благоустройства требуют и территории общего пользования. К ним относятся, площади, аллеи, пешеходные зоны, тротуары, детские и спортивные площадки, скверы и др.

Большинство объектов требуют ремонта и благоустройства, а также
денежные средства на содержание объектов.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, населения Округа и заинтересованных лиц, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной программы ««Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года».

Реализация муниципальной программы - необходимое условие успешного развития экономики Округа и улучшения условий жизни населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования, капитальный ремонт и/или ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, благоустройству и ремонту дворовых территорий (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству и ремонту, инициированных гражданами;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству и ремонту на территории Округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству территорий, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Учитывая масштаб мероприятий, регулирование которых осуществляется на уровне Правительства Российской Федерации и Правительства Донецкой Народной Республики, в муниципальную программу могут быть внесены изменения и дополнения.

 **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, а также технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Округа.

Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

Организация общественного контроля за ходом реализации проекта, разработкой и реализацией планов комплексного благоустройства.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

 обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Округа;

 повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

 повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

повышение уровня технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Округа;

- создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

**3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации данной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Округа уровнем благоустройства территории Округа и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха жителей.

Планируемый эффект реализации муниципальной программы – качественное изменение территорий Округа и демонстрация его жителям
возможности практической реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, капитальному ремонту и/или ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и их результатов, создание основы для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству и
ремонту.

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

 увеличение количества реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в плановый период;

 увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидии (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий);

 увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Округа;

 доля капитально отремонтированных и/или отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, подлежащих капитальному ремонту и/или ремонту с использованием субсидии на плановый период, составит 100 %.

**4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ**

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять
в течение 2025 – 2030 годов.

**5. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы
определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Полный перечень показателей (индикаторов) муниципальной
программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

 Расчет показателей производится в следующем порядке.

 Показатель «Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий» рассчитывается администрацией
Ясиноватского муниципального округа (далее – администрация) по количеству реализованных проектов благоустройства общественных территорий к окончанию планового периода.

Показатель «Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается администрацией по итогам года предоставления субсидии как отношение количества утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании фактических данных.

Показатель «Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий» (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий) определяется администрацией по количеству реализованных проектов благоустройства дворовых территорий к окончанию планового периода.

 Показатель «Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий) рассчитывается администрацией по итогам года предоставления субсидии как отношение утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании фактических данных.

Разработка, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий производится в соответствии с Порядком, представленным в Приложении 6 к настоящей муниципальной программе.

Показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Округа, рассчитывается администрацией по итогам года как отношение количества граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в вопросах развития городской среды в Округе (в том числе, участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, в общественных обсуждениях, проводимых в очной и (или) заочной формах, публичных слушаниях, заседаниях общественных советов, опросах, мастер-классах, фокус-группах, семинарах и иных формах участия), к количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Округа, на основании фактических данных.

Показатель «Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту и/или ремонту с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается администрацией по итогам года предоставления субсидии как отношение количества капитально отремонтированных и/или отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту и/или ремонту с использованием субсидии, на основании фактических данных.

**6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий Округа, в том числе:

6.1. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года».

 6.1.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов включает в себя следующие виды работ:

 ремонт дворовых проездов;

 ремонт проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 ремонт и (или) устройство тротуаров.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащие капитальному ремонту и ремонту, формируется с учетом фактического состояния дворовой территории и (или) проезда к дворовой территории, а также предоставления приоритета объектам, финансирование мероприятий по ремонту которых синхронизировано из различных государственных программ и (или) предполагают участие средств граждан.

6.1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Округа.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

 ремонт дворовых проездов;

 обеспечение освещения дворовых территорий;

 установка скамеек, урн;

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):

 ремонт и (или) устройство тротуаров;

 ремонт проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

 устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

 организация площадок для установки мусоросборников;

 озеленение территорий.

Перечни минимальных и дополнительных видов работ не являются закрытыми и могут предусматривать выполнение иных видов работ в случае их внесения в государственную программу Донецкой Народной Республики «Формирование современной городской среды».

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Финансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета и граждан.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период действия программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в Приложении 4 к настоящей муниципальной программе и подлежит ежегодной актуализации по результатам рассмотрения и оценки поступивших в администрацию муниципального округа предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года», проводимой в порядке, утвержденной нормативным правовым актом главы Ясиноватского муниципального округа.

Выполнение перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает обязательное определение формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в объеме и размерах, предусмотренных в государственной программе
Донецкой Народной Республики «Формирование современной городской среды».

Выполнение видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы может предусматривать определение иных форм и размеров участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ, в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Правительства Донецкой Народной Республики.

В случае если собственники помещений многоквартирных домов, включенных в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период действия программы, приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, администрация
Ясиноватского муниципального округа вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, такие дворовые территории. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы, происходит на основании решения муниципальной общественной комиссии.

6.1.3. Благоустройство территорий общего пользования Округа.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках
муниципальной программы, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения, а так же результатов рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года»
благоустройству в первоочередном порядке (далее – Рейтинговое голосование).

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство твердых видов покрытий и (или) устройство освещения, и (или) установка малых архитектурных форм, и (или) иные виды работ по благоустройству, определенные муниципальным образованием на основании предложений граждан.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период действия программы, приведен в Приложении 5 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период действия программы, подлежит ежегодной актуализации по итогам приема рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, результатов Рейтингового голосования и объемов финансирования муниципальной программы.

6.2. Основные мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач программы.

Необходимым условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий является соблюдение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация Ясиноватского муниципального округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Округа. Исключение территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий происходит на основании решения муниципальной общественной комиссии.

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, а также обобщенная характеристика последствий их не реализации представлены в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Ответственным за реализацию мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту и/или ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также благоустройству территорий общего пользования Округа является администрация Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

**7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета субъекта, включая средства, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, местного бюджета. Допускается реализация муниципальной программы за счет иных источников (средства инвесторов, граждан или иные источники).

**8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности. |
| 1. | Отсутствие средств бюджета субъекта, муниципального бюджета для софинансирования проектов по благоустройству в Донецкой Народной Республике | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству. |
| 2. | Низкая социальная активность населения (отсутствие предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу) | Реализация плана мероприятий по широкому информированию граждан о возможности участия в муниципальной программе, привлечение депутатов, общественных организаций, средств массовой информации, управляющих и обслуживающих организаций. |
| 3. | Реализация в неполном объеме муниципальной программы по формированию современной городской среды | Формирование четкого графика реализации конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных должностных лиц за реализацию мероприятий. |

**9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Для успешной реализации муниципальной программы формируется механизм управления, включающий:

закрепление ответственности за выполнение мероприятий муниципальной программы за должностными лицами администрации Ясиноватского муниципального округа;

 мониторинг выполнения показателей, характеризующих достижение

цели и задач муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного лица муниципальной программы.

Ответственное лицо размещает на официальном сайте Ясиноватского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы, иную информацию, требуемую к размещению.

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за
ходом ее исполнения осуществляет администрация Ясиноватского муниципального округа.

Распределение объемов финансирования, указанных в Приложении  3 к настоящей муниципальной программе, по объектам благоустройства
осуществляется администрацией Ясиноватского муниципального округа,
в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Донецкой Народной Республики, бюджетам муниципальных образований на софиансирование расходных обязательств муниципальных образований Донецкой Народной Республики по реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды».

В целях реализации муниципальной программы, ответственное лицо проводит закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями законодательства.

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы синхронизируется с реализуемыми в Округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации муниципального хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Также, выполнение работ в рамках муниципальной программы синхронизируются с реализуемыми в Округа федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Округа.

Предусматривается разработка комплексных проектов благоустройства общественных территорий, включающих использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения. При этом под комплексностью проектов благоустройства понимается выполнение двух видов работ и более на одной общественной территории.

Управляющий делами

 администрации А.В. Полянская

Начальник отдела жилищно –

коммунального хозяйства Т.Ю. Коляденко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года» |

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской**

**среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ**

 **Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года»**

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1. **Благоустройство общественных территорий Округа**
 |
| 1.1. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | администрация Ясиноватского муниципального округа | 2 | х | 3 |  х | 3 | х | 2 | х | 2 | х | 2 | х |
| **2. Благоустройство дворовых территорий Округа** |
| 2.1. | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий) | единиц | администрация Ясиноватского муниципального округа | 3 | х | 3 | х | 3 | х | 3 | х | 3 | х |  3 | х |
| **3. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской****среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ****Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года»** |
| 3.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Округа | процентов | администрация Ясиноватского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ**

**Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года»**

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации(годы) | Непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия Программы(краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года» |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий Округа  | Администрация ЯМО, подрядная организация, шеф - регион | 2025-2030 | Проведение работ по благоустройству общественных территорий с использованием субсидии | Ухудшение санитарного состояния территории Округа, отсутствие комплексного благоустройства территорий |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Округа  | Администрация ЯМО, подрядная организация, шеф - регион | 2025-2030 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии | Ухудшение санитарного состояния территории Округа, отсутствие комплексного благоустройства территорий |
| 1.3. | Капитальный ремонт и/или ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Округа  | Администрация ЯМО, подрядная организация, шеф - регион | 2025-2030 | Проведение работ по капитальному ремонту и/или ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидии | Ухудшение санитарного и технического состояния дворовых Округа и внешнего благоустройства |
| 1.4. | Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Администрация ЯМО | 2025-2030 | Формирование единого объекта недвижимости, определение размера прилегающих территорий и круга лиц, ответственных за содержание территорий | Нарушение прав граждан при реализации проектов застройки, затраты местного бюджета на содержание территорий используемых ограниченным кругом лиц |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года» |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ**

**Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ основных мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источникфинансирования | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1. | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики» | Администрация ЯМО | Всего | 279900,00 | 46650,00 | 46650,00 | 46650,00 | 46650,00 | 46650,00 | 46650,00 |
| Средства бюджета субъекта, включая средства, источником финансового обеспечения которых является федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Округа | - | - | - | - |  |  |  |
|  1.1. | Организация работ по благоустройству общественных территорий | Администрация ЯМО | Всего | 216900,00 | 36150,00 | 36150,00 | 36150,00 | 36150,00 | 36150,00 | 36150,00 |
| Средства бюджета муниципального образования, включая средства, источником финансового обеспечения которых является федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Округа | - | - | - | - |  |  |  |
|  1.2. | Организация работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация ЯМО | Всего | 63000,00 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 |
| Средства бюджета муниципального образования, включая средства, источником финансового обеспечения которых является федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
| Средства бюджета Округа | - | - | - | - | - | - | - |
|  1.3. | Организация работ по ремонту и/или капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территория многоквартирных домов | Администрация ЯМО | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  1.4. | Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Администрация ЯМО | Средства бюджета Округа | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года» |

**Адресный перечень\***

**дворовых территорий, расположенных на территории Ясиноватского муниципального округа, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| **2025 год** |
| 1 | г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 140 |
| 2 | г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 146 |
| 3 | г. Авдеевка, ул.Гагарина,1 |
| **2026 год** |
| 1 | г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 148 |
| 2 | г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 173 а |
| 3 | г. Авдеевка, ул.Гагарина,11 |
| **2027 год** |
| 1 | г. Ясиноватая, м-н 3, д.4,5 |
| 2 | г. Ясиноватая, м-н 3, д.11, 13,14 |
| 3 | г. Авдеевка, ул. Молодежная, 2 |
| **2028 год** |
| 1 | г. Ясиноватая, ул. Лермонтова, 17 |
| 2 | г. Ясиноватая, ул. Школьная, 38 |
| 3 | г. Авдеевка, ул. Молодежная, 9 |
| **2029 год** |
| 1 | г. Ясиноватая, кв-л 103, д.16,16а |
| 2 | г. Ясиноватая, ул. Ленинградская, д.10,11 |
| 3 | г. Авдеевка, ул. Молодежная, д.10 |
| **2030 год** |
| 1 | г. Ясиноватая, м-н Зорька, 14 |
| 2 | г. Ясиноватая, ул.К. Маркса,3 |
| 3 | г. Авдеевка, ул. Молодежная, д.11 |

\* - адресный перечень уточняется ежегодно по итогам приема рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, результатов Рейтингового голосования и объемов финансирования муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года» |

**Адресный перечень**

**общественных территорий, расположенных на территории Ясиноватского муниципального округа, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес общественных территорий, подлежащих благоустройству |
| **2025 год** |
| 1 | Парк отдыха железнодорожников г. Ясиноватая |
| 2 | Парк «Юбилейный» г. Ясиноватая |
| **2026 год** |
| 1 | Мост парка отдыха железнодорожников г. Ясиноватая |
| 2 | г.Авдеевка, ул. Молодежная, 5 (площадь перед администрацией) |
| **2027 год** |
| 1 | Бульвар ул. Мира г. Ясиноватая (от верхнего кольца до Дворца культуры машиностроителей) |
| 2 | Парк отдыха железнодорожников г. Авдеевка |
| **2028 год** |
| 1 | Сквер ул. Октябрьская |
| 2 | Аллея ул. Ленинградская до ул. Артема |
|  |  |
| **2029 год** |
| 1 | Зона отдыха ставок «Клубный» г. Ясиноватая |
| 2 | Территория природного родника (криница) пос. Северный, г. Ясиноватая |
| **2030 год** |
| 1 | Аллея ул. Артема, м-н «Зорька» г. Ясиноватая |
| 2 | Территория природного родника (криница) кв-л 55, г. Ясиноватая |
|  |  |

\* - перечень уточняется ежегодно по итогам приема рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, результатов Рейтингового голосования и объемов финансирования муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2025-2030 года» |

**Порядок**

**разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики**

**на 2025-2030 года»**

1. **Общие положения**

 1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республикина 2025-2030 года» (далее – Порядок) регулирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ (далее – Округ).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

1.3. К заинтересованным лицам относятся:

2

1.3.1. По отношению к благоустройству дворовых территорий – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

1.3.2. По отношению к общественной территории – жители и организации Округа.

1.4. К общественным территориям относятся территории Округа соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, иные территории).

1. **Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Округа, и (или) общественной территории Округа, осуществляется администрацией Округа в соответствии с Правилами благоустройства территории Округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.3. Разработка дизайн – проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, осуществляется с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий по благоустройству муниципальной программой, включая средства субсидии бюджета субъекта, в случае доведения данных лимитов на момент возникновения обязательств по разработке дизайн-проектов.

2.4. Администрацией Ясиноватского муниципального округа (далее – администрация Округа) на добровольной основе могут привлекаться для разработки дизайн-проектов инициативные граждане Округа, студенты, юридические и иные лица, в том числе члены общественных объединений, муниципальной общественной комиссии, имеющие специальные умения в области архитектуры, дизайна, компьютерной графики и т.д.

3

2.5. При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов разработку дизайн-проекта вправе осуществлять заинтересованные лица.

2.6. Срок разработки дизайн-проекта администрацией Округа не должен превышать 60 рабочих дней:

со дня подведения итогов оценки предложений граждан о включении дворовых территорий в муниципальную программу на очередной год – для дворовых территорий;

 со дня подведения итогов народного голосования о благоустройстве данной общественной территории в очередном финансовом году.

2.7. В случае, если по итогам рассмотрения заявки Округа на участие в отборе на предоставление субсидии бюджета субъекта на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы, объем бюджетных ассигнований из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, будет менее объемов финансирования работ, предусмотренных дизайн-проектам благоустройства дворовых и (или) общественных территорий, администрация Округа вправе произвести корректировку дизайн-проектов, исходя из фактического финансирования, в том числе путем уменьшения видов и объемов работ, планируемых к выполнению в рамках реализации дизайн-проектов:

 в отношении дворовых территорий – по согласованию с заинтересованными лицами,

 в отношении общественных территорий – по решению муниципальной общественной комиссии, оформленном протоколом.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн – проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Округа уведомляет представителей заинтересованных лиц, которые вправе действовать в интересах всех заинтересованных лиц о необходимости обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта не позднее 1 рабочего дня со дня окончания срока разработки дизайн-проектов, предусмотренного настоящим порядком.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с заинтересованными лицами и (или) уполномоченными лицами в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения уведомления от администрации Округа.

4

Обсуждение и согласование, предлагаемых дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий проходит в следующем порядке:

3.2.1. Презентация дизайн - проекта исполнителем.

3.2.2. Рассмотрение предложений представителей заинтересованных лиц и уполномоченных лиц на внесение изменений и (или) дополнений в дизайн-проект на возможность, необходимость, целесообразность реализации поступивших предложений.

3.2.3. При необходимости, доработка дизайн - проекта на основании предложений представителей заинтересованных лиц и уполномоченных лиц с последующей повторной защитой доработанного дизайн - проекта исполнителем.

В обсуждении и согласовании предлагаемых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории могут принимать участие заинтересованные лица, архитекторы и другие профильные специалисты.

3.2.4. Согласование дизайн - проектов благоустройства дворовых территории представителями заинтересованных лиц удостоверятся личными подписями таких представителей на материалах дизайн-проектов.

3.3. Утверждение согласованного представителем заинтересованных лиц дизайн - проекта благоустройства дворовой территории осуществляется решением муниципальной общественной комиссии в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории представителями заинтересованных лиц.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу на соответствующий год, осуществляется муниципальной общественной комиссией в следующем порядке:

3.4.1. Поступивший в адрес общественной муниципальной комиссии дизайн-проект подлежит обсуждению муниципальной общественной комиссией в течение 2-х рабочих дней после их поступления от администрации Округа . По результатам обсуждения комиссия принимается решение о соответствии (несоответствии) предоставленного дизайн - проекта Правилам благоустройства территории Округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам и правилам.

5

3.4.2. При принятии муниципальной общественной комиссией решения о соответствии предоставленного дизайн - проекта благоустройства общественной территории, дизайн-проект размещается на официальном сайте Округа для ознакомления и предоставления предложений жителями

и организациями Округа. Срок приема предложений должен составлять не менее 20 дней.

3.4.3. Поступающие предложения подлежат обязательному рассмотрению муниципальной общественной комиссией с вынесением решения о целесообразности внесения изменений в дизайн-проект.

3.4.5. При принятии муниципальной общественной комиссией решения о несоответствии предоставленного дизайн - проекта благоустройства общественной территории, материалы возвращаются администрации Округа с письменным разъяснением принятого решения.

3.4.6. Не позднее 10 дней после завершения срока приема предложений, указанного в пункте 3.4.2 настоящего Порядка дизайн - проект подлежит утверждению муниципальной общественной комиссией.

3.4.7. Утвержденный дизайн-проект размещается на официальном сайте администрации Округа.